设备租赁合同

承租方：                                                    （以下简称甲方）

出租方：                                                   （以下简称乙方）

遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，就       设备租赁事宜协商一致，签订本合同。

第1条  设备名称、规格型号、数量、单价等

| 设备名称 | 设备购置日期及新旧程度 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 月租金 （元/台） | 定员 （人/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |

注：（1）租赁单价按月计算，超过月部分按日平均单价结算。

（2）以上单价均包含司机工资。

（3）以上单价为含税单价，甲方凭乙方出具的有效发票付款。

第2条  设备施工地点：                       段工程

第3条  租赁设备的所有权和使用权

3.1甲方在本合同规定的租赁期和范围内拥有该租赁设备的使用权。

3.2乙方拥有租赁设备的所有权。

第4条  租期及方式

4.1租期：租赁时间从    年   月    日起至甲方通知乙方租用设备退场之日止，租期暂定   个月。

4.2租赁方式：采用月租的方式。

4.3工作内容：

第5条  租赁费用

5.1在租赁期间，除经甲乙双方共同协商外，双方都不得以任何理由单方调整租赁单价。

5.2租赁期不满一个月的，按实际天数乘日租金（每月为  30  日）计算。

5.3租用施工机械的工作时间以甲乙双方人员签认为准。

5.4如设备故障修理超过48小时的，则修理期间耽误的时间甲方不承担租金，甲方可按日租金计算，在月租金中直接扣除。

5.5在租赁期间，如因天气或其他自然灾害的因素造成设备在一个月内累计15天以上(含15天)无法施工，租金按该设备月租金的50%计算。

5.6在租赁期间，机械必须满足现场的所有施工要求，随时进行施工作业。

第6条  进、出场费用承担

乙方承担进出场费用。

第7条  付款期限和支付方式

7.1乙方根据甲方每日签发的机械作业单（签证单）为结算凭证，每月月底结算一次，并以双方签认“租赁月结算单”作为甲方财务部门支付租金的计算依据。

7.2乙方凭租赁专用发票向甲方收取租赁费，甲方于下月20日左右以转账方式支付。乙方必须提供指定账号，甲方不接受委托付款。如因甲方资金困难，甲方可适当推迟付款，乙方应给予理解。

7.3由于业主延期支付工程款，甲方做相应顺延，乙方不得要求支付额外增加费用补助、索要利息或进行索赔。

第8条  设备操作员

8.1设备操作员由   乙  方负责派出，设备操作员必须有相关的上岗证照。操作人员工资（含工资及各种津贴、福利、补助等）由  乙  方承担，食宿安排由 甲  方负责，费用由  甲 方承担。

8.2合同期内设备在使用中的调度管理权归甲方。甲方下达合理生产任务，乙方应听从指挥调遣，按甲方规定的时间、质量标准、要求完成当日施工生产任务，不得以任何形式、任何理由拒绝执行。

8.3设备操作员应遵守甲方的有关劳动纪律和安全作业制度，不得无故缺勤而影响甲方的正常使用，如甲方提供确切的证据表明该操作员不胜任此项工作，有权要求更换。

第9条  设备的燃油、维修保养费用

9.1在该设备租赁期间，由  甲 方提供燃油，费用由  甲  方承担。

9.2双方在设备投入使用前核定该设备的油耗量，如乙方在使用时油耗超定额，超出部分由乙方负责。经乙方确认正常情况下为8升/小时。

9.3租赁期间设备的日常修理、维护保养、故障维修费用等由乙方承担，如发生故障时乙方应及时修理。

第10条  安全生产

10.1乙方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产条例》、《建筑机械使用安全技术规程》等相关法律、法规的规定。

10.2乙方操作人员在施工过程中，对不安全因素有权提出，并可根据规定拒绝作业。

10.3乙方发生的人员、机械事故，责任自负。

第11条  双方义务

11.1甲方义务

11.1.1乙方设备操作人员进场后，负责解决食宿等生活方面的工作。

11.1.2 机械设备使用过程中，甲方应协助乙方教育其施工人员配合操作人员安全使用机械。

11.2乙方义务

11.2.1乙方所配备的操作人员应持有合法、有效证件、技术素质强的人员上岗，同时应做到遵纪守法和遵守当地政府的有关规定并办理相关证件。

11.2.2自觉遵守国家及甲方的各项管理规定，做到安全、文明施工。

11.2.3乙方操作人员进场时应向甲方提供有效上岗证原件及个人身份证并将复印件报甲方备案。

11.2.4乙方应严格按照有关规定定期对其所提供的设备进行维修及保养，及时更换损坏及磨损配件，如因乙方所提供设备或乙方操作人员责任造成安全事故，乙方承担一切责任。

第12条  违约责任

12.1合同生效后，乙方不能提供本合同约定的租赁物时，或甲方无故拒绝承租的，对方有权要求在限期内继续履行合同或解除合同，由此造成损失的应向对方赔偿。

12.2乙方机械在达不到甲方规定的作业产量、质量、工作时间及乙方人员人为因素造成的停工、误工，甲方有权解除租赁合同，由此造成的损失由乙方承担。

12.3因乙方机械设备故障率高或未及时履行维修义务，或故障在  2  日内无法排除的，甲方有权解除合同金。

第13条  争议解决

本合同履行过程中产生争议，双方应本着友好协商的态度解决；协商不成的，可向南通仲裁委员会申请仲裁。

第14条  不可抗力

在合同的履行过程中，双方遇到不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行时，应及时通知对方并提供相关的证明文件，双方可根据事件对合同的履行的影响程度协商做出处理。

第15 条  未尽事宜

本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

第16条  合同生效与终止

17.1本合同自双方签字盖章后生效。双方履行完合同全部义务，租赁费用支付完毕，本合同即告终止。

17.2本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方（章）                           乙方（章）

单位地址：                           单位地址：

法定代表人                           法定代表人：

委托代理人                           委托代理人

电     话：                          电     话：

开户行：                             开户行：

帐    号：                           帐    号：

合同签订地点：

合同签订时间：         年        月        日